Procès-verbal du 11.09.2024

Présents

* Mme Perret (MPT)
* M. Bovey (PBY)

État des lieux

* Rédaction rapport :
  + Chapitres traités : Firmware, mode d’emploi
* Planification et journal de travail :
  + Planification cohérente
  + Journal de travail à jour
* Software :
  + Lecture de capteur -> 100%
  + E-paper -> affichage ok, mais récupération des valeurs depuis l’esp non ok -> 90%
  + Configuration ESP -> 0%
  + Serveur web -> 100%

Problèmes rencontrés

*Pas de problèmes rencontrés*

Solutions proposées

-

Décisions prises

* Software :
  + Communication entre ESP32 et STM32 prioritaire
  + Récupération des valeurs du site web et mise à jour de l’e-paper

Suite du projet / objectifs - jusqu’au 25 septembre

* Ecriture du rapport
* Communication entre ESP32 et STM32 (envoie trame UART)

Prochaine réunion :

18.09.2024, Salle R110 ETML-ES Séance classique

Destinataires de ce PV

Aurélie Cuagnier, Secrétaire

Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 13.09.2024

Mélissa Perret